__________тел.: (8-4348) 3-44-16, факс: (8-4348) 3-44-10; Lenin.nsm@tatar.ru_____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.40 лет Победы, дом 32 с. Ленино,423181 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЛЕНИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Җиңүнең 40 еллыгы урамы, 32 Ленино авылы,423181 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  КАРАР

от «15» марта 2023 года                                                                           № 7

«О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и приведения их в состояние, отвечающее экологической безопасности населения, постановляю:

- Объявить с 01 апреля по 31 мая 2023 года двухмесячник по благоустройству и санитарно-экологической очистке территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (далее - двухмесячник);

- Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района (приложение №1).

- Создать оперативный штаб Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района по координации и организации работы по благоустройству и санитарной очистке территории Ленинского сельского поселения (Приложение №2),

- Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений организовать работу по благоустройству и санитарной уборке прилегающей территории, очистке обочин дорог;

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения, независимо от форм собственности, организовать работу по благоустройству и санитарной очистке своих близлежащих территорий, выделять грузовой автотранспорт для вывоза твердых бытовых отходов на полигон и свалки, организованные в рамках двухмесячника;

- Активизировать работу участкового полиции Хайруллина И.М. в части усиления контроля за исполнением Правил благоустройства поселений и предотвращения нарушений Правил благоустройства.

- Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений сельского поселения:

-       активизировать работу по предотвращению нарушений Правил благоустройства;

- организовать работу по проведению 01.04.2023, 15.04.2023, 29.04.2023, 06.05.2023, 13.05.2023,27.05.2023 г. субботников по очистке территорий;

- организовать еженедельно по средам очистку территорий;

- организовать работу по благоустройству детских площадок;

- до 20 мая завершить основные работы в рамках двухмесячника;

- каждую среду предоставлять оперативную информацию в штаб Новошешминского муниципального района по работе надзорного органа по форме (Приложение №3);

- 6 и 20 апреля, 4, 18 и 25 мая предоставлять оперативную информацию в штаб Новошешминского муниципального района информацию

- представлять оперативную информацию в штаб Новошешминского муниципального района по координации и организации работы по благоустройству и санитарной очистке территории района по форме;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан	                                   	                                   С.Ю.Питеркина

Приложение № 1

к постановлению

Исполнительного комитета

Ленинского сельского поселения          Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

от «15» марта 2023 года № 7

.

План

мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территорий поселения | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинское СП | Уборка мусора на придорожных полосах автомобильных дорог | 01.04.23 - 20.04.23 | Глава СП |
|  |  | Покраска столбов вдоль автомобильных дорог и улиц сел | 18.04.23 - 23.04.23 | Глава СП |
|  |  | Установка праздничных баннеров | До 25.04.2023 | Администрация СП |
|  |  | Уборка мусора на территориях улиц, прилегающих к жилым домам | 01.04.23 - 01.05.23 | Глава СП, Жители села |
|  |  | Ликвидация не санкционированных свалок на пустырях | 01.04.23 - 01.05.23 | Глава СП |
|  |  | Санитарная обрезка деревьев | 15.04.23 - 01.05.23 | Глава СП, директор МБОУ «Ленинская СОШ» (по согласованию) |
|  |  | Разбивка цветочных клумб и посадка цветов на территориях бюджетных учреждений и улиц поселка | 20.04.23- 20.05.23 | Глава СП, руководители учреждений (по согласованию) |
|  |  | Благоустройство детской площадки | 01.05.23 - 01.06.23 | Глава СП, директор МБОУ «Ленинская СОШ», заведующая дет. садом и МФЦ (по согласованию) Горшковский СК (по согласованию) |
|  |  | Благоустройство памятника ВОВ | 20.04.23 - 01.05.23 | Заведующая СДК, (по согласованию) |
|  |  | Снос ветхих сараев, домов | 01.04.23 - 20.04.23 | Глава СП |
|  |  | Уборка территории кладбища (Очистка от мусора, сухостоя) | 01.04.22 - 20.04.22 | Глава СП, жители села |
| 2 |  | Централизованный вывоз мусора с улиц села | 15.04.23 - 01.05.23 | Глава СП |
|  |  | Рейды по ликвидации несанкционированных свалок по берегам реки Шешма | 10.04.23 - 01.05.23 | Глава СП, руководители учреждений (по согласованию) |
|  |  | Весенняя посадка деревьев | 22.04.23 - 10.05.23 | Глава СП, руководители учреждений (по согласованию) |
|  |  | Грейдерование дорог села | 15.04.23 - 01.05.23 | Глава СП |
|  |  | Производить контрольный обход по частному сектору (выдача предписаний) | Апрель-май | Администрация СП. |
| 3 | МБОУ «Ленинская СОШ» | Оформление входной группы МБОУ «Ленинская СОШ» | 01.04.23 - 01.05.23 | Директор МБОУ «Ленинская СОШ» (по согласованию) |
|  |  | Покраска изгороди, побелка столбов | 15.04.23 - 01.05.23 |  |
|  |  | Посадка деревьев 20 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 |  |
|  |  | Посадка цветов (10 клумб) | 20.04.23 - 20.05.23 |  |
|  |  | Уборка территории, прилегающей к МБОУ «Ленинская СОШ» | 01.04.23 - 01.05.23 |  |
|  |  | Обрезка деревьев около склада | 20.04.23 - 20.05.23 |  |
| 4 | МБДОУ «Ленинский детский сад «Ляйсан» | Ремонт изгороди | 15.04.23- 01.05.23 | Заведующая д\с (по согласованию) |
|  |  | Побелка и покраска изгороди, столбов | 15.04.23 - 01.05.23 |  |
|  |  | Посадка деревьев 10 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 |  |
|  |  | Посадка цветов (8 клумб) | 20.04.23 - 20.05.23 |  |
|  |  | Уборка прилегающей территории к дет.саду | 01.04.23 - 01.05.23 |  |
| 5 | Ленинский МФЦ | Посадка деревьев 10 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 | Заведующая Ленинский МФЦ |
|  |  | Посадка цветов (8клумб) | 20.04.23 - 08.05.23 |  |
|  |  | Уборка территории, прилегающей к СДК | 01.04.23 - 01.05.23 |  |
| 6 | Горшковский СК | Ремонт изгороди | 15.04.23 - 01.05.23 | Заведующий СДК (по согласованию) |
|  |  | Покраска центрального входа, изгороди, столбов | 15.04.23 - 01.05.23 |  |
|  |  | Посадка деревьев 10 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 |  |
|  |  | Посадка цветов (4 клумб) | 20.04.23 - 08.05.23 |  |
|  |  | Уборка территории, прилегающей к СДК | 01.04.23 -20.05.23 |  |
| 7 | Ленинский ФАП | Побелка и покраска изгороди, столбов | 15.04.23 - 01.05.23 | Заведующая ФАП (по согласованию) |
|  |  | Посадка деревьев 5 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 |  |
|  |  | Посадка цветов – 6 клумб | 22.04.23 - 08.05.23 |  |
|  |  | Уборка территории, прилегающей к ФАП | 01.04.23 -20.05.23 |  |
| 8 | Горшковский ФАП | Обновление вывески и режима работы | 20.04.23 - 01.05.23 | Заведующая ФАП (по согласованию) |
|  |  | Побелка и покраска изгороди, столбов | 15.04.23 - 01.05.23 |  |
|  |  | Посадка деревьев – 5 шт. | 22.04.23 - 10.05.23 |  |
|  |  | Посадка цветов – 6 клумб | 20.04.23 - 08.05.23 |  |
|  |  | Уборка территории, прилегающей к ФАП | 01.04.23 -20.05.23 |  |

Глава Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан	                                   	                             С.Ю.Питеркина

Приложение № 2

к постановлению

Исполнительного комитета

Ленинского сельского поселения          Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

от «15» марта 2023 года №7

СОСТАВ

штаба по координации и организации работы, связанных

с весенней санитарной очисткой и благоустройством

территории Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

- Питеркина С.Ю..– Глава Ленинского сельского поселения, председатель штаба;

- Валасеев В.Г. – директор МБОУ «Ленинская СОШ» (по согласованию);

- Власова М.Н. – заведующая МБДОУ «Ленинский детский сад «Ляйсан» (по согласованию);

- Лаврова Е.А. – заведующая Ленинским МФЦ (по согласованию);

- Темирбулатов К.Б.– заведующий Горшковским СК (по согласованию);

- Кондеева Л.А.- фельдшер Ленинским ФАП(по согласованию);

- Пасичник Т.В.- заведующая Горшковским ФАП (по согласованию);

- Сабирова Г.Х.- секретарь Ленинского СП

- Хайруллин И.М. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию).